# PRD-G16-内部评审

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 评审时间 | 结果 |
| 界面原型 | 10.5 | 界面不够美观 |
| 可行性分析报告 | 10.18 | 达到组内目标 |
| UMLppt | 10.19 | 完成 |
| 项目章程 | 10.30 | One page要求达到 |
| 可行性分析 | 11.3 | 缺陷已经修正 |
| 文档规范 | 11.4 | 达到老师要求，按照文档规范制作模版 |
| Obs图 | 11.5 | 完成 |
| 范围与前景文档 | 11.16 | 关联图修改 |
| 访谈问卷 | 11.17 | 格式不统一修改 |
| 用户群分类文档 | 11.17 | 修改格式 |
| 需求文档 | 12.11 | 优先级，索引引用添加，uml图，数据字典添加 |
| 数据字典 | 12.12 | Er图更新 |
| 需求文档 | 12.17 | 对话框图更新 |
| 用例文档 | 12.18 | 测试用例不够，添加 |
| 界面原型 | 12.19 | 达到老师要求 |
| 用户群分类 | 12.20 | 要求达到 |
| 用户手册 | 12.27 | 根据界面原型修改修改用户手册 |
| 界面原型 | 12.27 | 版本没有统一部分有添加部分没有 |
| 变更需求文档 | 12.28 | 更新 |
| Ccb章程 | 12.31 | 更新 |
| 界面原型 | 1.1 | 变更添加完毕 |

.